JobFit

잡핏

단기 알바 알선 플랫폼 서비스 기획안

v1.4  ·  2026년 5월 (인계 v1.0)

Phase 1 관리자 웹 프로토타입 완료 · 개발자 인계 시점

# 0. v1.3 → v1.4 주요 변경 요약

두 차례 회의(1차·2차)와 노동법 자문, 그리고 관리자 웹 프로토타입 v0.5 → v0.11 진화를 거쳐 확정된 v1.4 변경 사항입니다. 상세 내용은 각 섹션에서 확인하세요.

## 0-1. 핵심 변화 — 출시 단계 명확화

| 구분 | v1.3 (이전) | v1.4 (현재) |
| --- | --- | --- |
| 개발 순서 | 알바생 앱·관리자 앱·웹 동시 개발 | 관리자 웹 + Supabase 우선 → 연동 완료 후 앱 제작 |
| 현재 단계 | 기획 단계 | 관리자 웹 프로토타입 완성 + Supabase 연동 준비 |
| 통근버스 모델 | 시연용 임의 시간 | 실 시간표 기반 매트릭스 모델 (곤지암 23노선 × 28슬롯) |
| 알림 시스템 | 수동 발송만 | 자동 알림(1시간 전) + 신청자 알림 + 본문/수신자 풀 보존 |
| 같이하기 | 미정 | 8개 정책 확정 + cascade 승인/거절 + 보너스 |
| 취소 승인 | 단순 변심만 자동 차감 | 6사유 카테고리 + 차감/면제/반려 3액션 |
| 주휴수당 | 동일 근무지 vs 파트너사 통합 미정 | 모두 동일 근무지 기준 통일 (A안) ⭐ 노동법 자문 후 |
| 포인트 보상 | 시간대별 차등 | 공고당 1,000P 통일 + 마스터/관리자 자유 조정 |
| 디자인 | 디자이너 의뢰 검토 | 관리자 웹 = 직원 내부용 → 폴리시 안 함 |

## 0-2. v1.4 신규/변경 기능 (18건)

| # | 항목 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 통근버스 매트릭스 모델 | 작업시작시각 × 노선 (실 시간표 v1) |
| 2 | 통근버스 시간표 엑셀 업/다운로드 | 운영자 자가 갱신 (XLSX/CSV) |
| 3 | 통근버스 운영 중단 대응 | 이월 N31 — 정책 미확정 |
| 4 | 신청자 알림 발송 (수동·자동 통합) | 본문/수신자/시각 풀 보존 |
| 5 | 자동 알림 (근무 1시간 전) | 공고별 on/off 토글, 발송 카운터 |
| 6 | 같이하기(Buddy) 친구 호출 v1 | 8개 정책 + cascade + 보너스 |
| 7 | 취소 승인 12h 이내 6사유 | 차감/면제/반려 |
| 8 | 포인트 회수 | 관리자 사후 처리 + 가용 잔액 캡 |
| 9 | 1:1 문의 채팅 하이브리드 | 게시판 + 스레드 (카카오 고객센터 패턴) |
| 10 | 신청자 직접 추가 | 미가입자 전화·카톡 신청 등록 |
| 11 | 관리자 강제 취소 | 1:1 문의 사유 받고 운영자 처리 |
| 12 | 지각 보고 (알바앱 → 1:1 문의) | 🚨 긴급 마킹 |
| 13 | 토스트 UI | 우상단 비차단형 알림 |
| 14 | 시뮬 시각 통합 컨트롤 | 통근버스/앱미리보기 양쪽 동기화 |
| 15 | 외부 구인 인원 등록 | 앱 외부 직접 모집 카운트 |
| 16 | 추천 알바생 호출 | 거리·성실도·단골 점수 기반 |
| 17 | 파트너사 정산 리포트 | 알바비/주휴수당 추정 집계 |
| 18 | 통계 리포트 + 감사로그 | 11개 카테고리 + 검색 자동 우회 |

## 0-3. 결정된 정책 (이월 안건 해결)

• 잡핏 포인트 기본 1,000P 통일 (시간대별 차등 폐지) — 공고별 수동 조정 가능

• CJ/롯데 주휴수당 = 동일 근무지 주 4일 만근 (A안 확정, 노동법 자문 후)

• 야간 알림 제한(22~08) — 긴급 알림은 우회 가능

• 협의대상 해제는 마스터 전용 + 영구 차단 없음

• 같이하기 보너스: 양쪽 정시 출근 자동, 정정 인정 시 수동 지급

⭐ 핵심 결정 사항: v1.3에서 미정으로 남았던 주휴수당 만근 기준이 노동법 자문 결과 모두 동일 근무지 기준 (A안)으로 통일되었습니다. 동일 사업장(=근무지) 기준 만근에 대해서만 주휴수당 발생. 파트너사 합산 X. 예: CJ 곤지암 4일 + CJ 용인 2일 → 곤지암만 발생 (용인은 미달).

# 1. 서비스 개요

잡핏(JobFit)은 웨딩홀 서빙·택배 물류 등 단기·반복적 알바를 전문으로 하는 인력 알선 플랫폼입니다. 의뢰 기업으로부터 인력 수급 요청을 받아 알바생을 연결하며, 사장님(테스트마스터) 1인이 직접 운영하는 단일 사업자 구조입니다.

## 1-1. 비즈니스 구조 — 잡핏은 중계업체

| 구분 | 누가 지급 | 금액 | 코드 필드 |
| --- | --- | --- | --- |
| 알바비 (일급/시급) | 파트너사 → 알바생 직접 | 100,000~125,000원 | j.wage (단위: 원) |
| 잡핏 포인트 | 잡핏 → 알바생 | 기본 1,000P + 보너스 | pointRewardFor(j) (단위: P) |

→ 잡핏은 포인트만 지급, 알바비/주휴수당 지급 책임은 파트너사. 정산·송금 자료는 정산 리포트로 안내만 제공.

## 1-2. 플랫폼 구성

| 플랫폼 | 대상 | 주요 기능 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 관리자 웹페이지 | 마스터 + 1·2등급 | 공고·승인·근무자·포인트·관제·통근버스·정산 | ✅ 프로토타입 완성 (디자인 레퍼런스) |
| 관제 시스템 (웹) | 모든 관리자 | 실시간 출근 현황 통합 대시보드 | ✅ 관리자 웹 통합 |
| 알바생 앱 | 알바생 | 공고 검색·신청·출근·포인트 관리 | ⏳ Supabase 연동 후 제작 |
| 관리자 앱 | 마스터·1·2등급 | 현장 승인·출근 확인·문의 응대 | ⏳ Supabase 연동 후 제작 |

# 2. 출시 로드맵 (v1.4 신규 — Phase 분리)

v1.4에서 출시 단계를 명확히 분리. 관리자 웹 + Supabase를 우선 완성한 후 알바생/관리자 앱을 제작합니다.

## Phase 1 — 관리자 웹 프로토타입 ✅ 완료

• 18개 페이지 + 모달 다수 (디자인 + 비즈니스 로직)

• 11개 데이터 entity 모델링 + Supabase 스키마 가이드

• mutation 헬퍼 30+ 개 (Supabase RPC 매핑 가능)

• 권한 3단계 + 정책 상수 통합 (POLICY 객체 14개)

• 통근버스 매트릭스 모델 + 자동/수동 알림 시스템

• → 외부 개발자 인계 직전 상태

## Phase 2 — Supabase 연동 (예상 2~3개월)

1. Supabase 프로젝트 셋업 (Auth/Storage/RLS)

2. 11+ 테이블 스키마 적용 (HANDOFF.md §3)

3. 시드 데이터 → SQL INSERT 마이그레이션

4. mutation 헬퍼 → Supabase RPC/Edge Functions 매핑

5. 관리자 웹 재구현 (Next.js/Vite + React)

6. RLS 정책 적용 (3단계 권한 × 11테이블)

7. 실 출결 테이블 도입 (getAttendance() 시뮬 제거)

8. FCM + 카카오 비즈니스 알림톡 연동

## Phase 3 — 알바생 앱 + 관리자 앱 (예상 3~4개월)

• Flutter 3.x (iOS/Android 단일 코드베이스)

• 알바생 앱 5+ 화면 / 관리자 앱 4탭 (현장용)

• 카카오 로그인 + GPS + FCM + 카카오맵

• kakao_map_plugin 1차 / iOS 이슈 시 flutter_naver_map 대체

• 베타 테스트 → 정식 출시

## Phase 4 — 정식 출시 (예상 1개월)

• 법무법인 6건 자문 완료 (전자계약·산재·개인정보 등)

• 전자금융업 등록 (포인트 출금 자동화)

• 앱스토어 / 플레이스토어 심사

• 초기 알바생/파트너사 온보딩

# 3. 관리자 웹 페이지 구조 (Phase 1 — 구현 완료)

관리자 웹은 5개 섹션 + 참고용으로 분류된 18개 페이지로 구성됩니다.

### 사이드바 메뉴 (5개 섹션)

• 홈 (대시보드)

• [운영]

• 공고 관리 (탭: 리스트/캘린더 · 등록 · 대기열 · 템플릿)

• 신청 승인 (빨강 뱃지)

• 대기열 승인 (주황 뱃지)

• 퇴근 승인 (보라 뱃지)

• 취소 승인 (주황 뱃지) [v1.4 신규]

• [알바생]

• 근무자 관리 (포인트 회수 + 포인트 이력 패널)

• 협의대상 (해제는 마스터 전용)

• [자원·정산]

• 근무지 관리 (마스터 전용)

• 포인트 (탭: 출금 요청 · 이력 · 회수)

• 문의 (게시판 + 1:1 스레드 채팅) [v1.4 재구성]

• [도구·리포트]

• 관제 시스템 (별도 창 · 전광판 · 다크 테마)

• 통계 리포트 (탭: 일별 · 월별 · 연간)

• 파트너사 정산 [v1.4 신규]

• [시스템]

• 관리자 계정 (시스템 설정 · 점검 모드)

• 감사로그 (마스터 전용)

• [참고용 / 개발자·시연]

• 통근버스 길찾기 (카카오맵 임베드)

• 앱 미리보기 (알바생 앱 — 1:1 문의 채팅 포함)

• 모바일 관리자 (현장 1·2등급 폰 화면 4탭)

# 4. 핵심 기능 상세

## 4-1. 회원가입 (알바생)

• 카카오 로그인 → 본인인증 → 약관 동의 → 기본 정보 입력

• 입력 항목: 이름·생년월일·성별·전화번호·계좌(은행/번호/예금주)

• 선호 업종/지역 선택 (후순위 추천 가중치)

• 필수 동의: 개인정보 수집·이용 / 위치 기반 서비스 / 안전교육

• 선택 동의: 마케팅 알림 / 긴급 구인 알림 / 야간 발송 우회

• 미성년자 가입 불가

## 4-2. 출근 시스템 — GPS 다각형 영역 검증

• 근무 1시간 전부터 출근 버튼 활성화

• GPS 2단계 검증: ① 진입 위치 확인 → ② 영역 내 정확도 검증

• 근무지별 다각형 영역 (마스터가 최초 등록 시 설정 — 500m 고정 반경 X)

• 출근 → 근로계약서 서명 → 안전교육 자료 확인 → 출근 완료

그림 4-2 · 출근 플로우

## 4-3. 퇴근 시스템

• 퇴근 버튼 + GPS 영역 확인 → 영역 내일 시 포인트 자동 지급

• 영역 밖 퇴근: 사유 입력 + 마스터/관리자 승인 후 포인트 지급

• 종료 시간 알람 + 미처리 시 5분 단위 반복 (최대 6시간)

• 종료 +6시간 후 자동 퇴근 처리 (POLICY.AUTO_CHECKOUT_MIN)

그림 4-3 · 퇴근 플로우

## 4-4. 자동 알림 (v1.4 신규)

근무 시작 1시간 전 자동 발송 (POLICY.PRE_WORK_REMINDER_MIN = 60) 공고별 on/off 토글 가능 — 등록 폼에서 마스터/관리자가 설정 발송 카운터로 중복 발송 방지 통근버스 정보 동시 발송 (해당 공고가 통근버스 운영 시)

## 4-5. 신청자 알림 (v1.4 신규)

• 수동·자동 발송 통합 관리

• 본문/수신자/발송 시각 풀 보존 (감사로그 + 재발송 추적)

• 알림 카테고리: 서비스 / 구인 / 마케팅 (3분류)

• 긴급 구인은 회원가입 시 동의자에게만

## 4-6. 긴급 구인 알림

• 공고 시작 12시간 이내 미충원 시 활성화 (POLICY.URGENT_RECRUIT_MIN)

• 동의자 풀 대상 푸시 + 카카오 알림톡

• 야간 발송 제한 우회 가능 (긴급 알림은 22~08도 발송)

## 4-7. 경고 및 협의대상 시스템

경고 부여 사유는 관리자 재량 판단 (자동 아님). 각 사유별로 '패스' 또는 '경고 1회 부여' 결정.

| 경고 사유 | 발생 조건 | 관리자 판단 |
| --- | --- | --- |
| 12시간 이내 취소 | 근무 시작 12h 내 알바생 취소 | 사유 검토 후 결정 |
| 지각 | 출근 시간 ~ +30분 | 사유 확인 |
| 무단결근 | +30분 GPS 미확인 | 관리자 확인 |
| 무응답·연락두절 | 관리자 연락 불가 | 관리자 재량 |
| GPS 미검증 결근 | 출근 버튼은 눌렀으나 영역 미진입 | GPS 로그 확인 |

경고 3회 누적 → 자동 협의대상 등록 협의대상 = 전화번호 기반 (재가입 시 자동 매칭) 협의대상 해제는 마스터 전용 / 영구 차단 없음

그림 4-7 · 경고 및 협의대상 플로우

## 4-8. 취소 정책 (v1.4 — 6사유 카테고리)

12시간 이내 취소 요청 시 알바생이 6사유 중 선택. 관리자가 차감/면제/반려 3액션으로 결정.

| 사유 카테고리 | 예시 | 기본 액션 |
| --- | --- | --- |
| normal (단순 변심) | 그냥 가기 싫어졌다 | −1,000P 차감 |
| health (건강·상해) | 갑자기 아프다·다쳤다 | 면제 (증빙 필요 시) |
| family (가족 사유) | 가족 병원·장례 | 면제 |
| transport (교통 문제) | 버스 결행·사고 | 면제 (운영 측 귀책) |
| work (다른 일) | 다른 알바와 시간 충돌 | 차감 (사유 비고려) |
| other (기타) | 직접 입력 | 관리자 재량 |

## 4-9. 같이하기 (Buddy / 친구 호출) 정책 v1

알바생 1명이 친구 1명을 초대해 같은 공고에 페어로 신청하는 기능.

1. 초대자가 같이하기 활성화 → 카카오톡 링크 생성

2. 친구가 링크로 가입·신청 → 페어 자동 매칭

3. Cascade 승인/거절: 한 명 거절 시 페어 둘 다 거절 처리

4. 양쪽 출근 완료 시 각자 +3,000P 자동 (POLICY.BUDDY_BONUS_AMOUNT)

5. 한 쪽만 출근 / 정정 인정 시 → 마스터 수동 지급

6. 협의대상 유저는 같이하기 불가 (자동 차단)

7. 같이하기 보너스 = 알바비 + 포인트 외 별도 보상

8. 초대 횟수 제한 없음 (운영 모니터링 후 정책 보정)

## 4-10. 1:1 문의 채팅 (v1.4 재구성)

• 게시판 + 1:1 스레드 하이브리드 (카카오 고객센터 패턴)

• 우선순위 (긴급/일반) · 종결 처리 · 재오픈 가능

• 관리자 답변 시 알바생 앱 푸시 알림

• 지각 보고는 자동으로 1:1 문의 + 🚨 긴급 마킹

## 4-11. 지각 보고 (v1.4 신규)

• 알바생 앱에서 [⏰ 늦어요 보고] 버튼 → 1:1 문의 자동 등록

• 🚨 긴급 마킹으로 관리자 알림

• 관리자 확인 후 경고 부여 또는 패스 결정

# 5. 공고 등록 및 신청

## 5-1. 공고 등록

마스터/관리자 1·2등급이 공고를 등록. 같은 근무지·같은 날짜에 시간대 다른 공고 여러 개 등록 가능.

필수 입력

• 근무지 (드롭다운)

• 날짜 + 시간 (시작/종료)

• 모집 인원 + 시급/일급

• 담당자 전화번호 (알바생이 직접 통화)

• 모집 내용 (업무 설명·복장 등)

선택 입력 / 토글

• 근로계약서 on/off (현장별 다른 계약서 가능)

• 안전교육 자료 on/off (PDF 첨부)

• 주휴수당 팝업 on/off

• 자동 알림 (1시간 전) on/off [v1.4 신규]

• 긴급 구인 동의자 우선 발송 on/off

## 5-2. 신청 승인 플로우

| 조건 | 처리 방식 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 근무 시작 12시간 전 신청 | 자동 승인 (즉시) | POLICY.URGENT_RECRUIT_MIN |
| 12시간 이내 신청 | 관리자 승인 필요 | 최대 6시간 대기 |
| 경고 3회 (협의대상) | 시간 무관 무조건 관리자 승인 | 재가입 자동 매칭 |
| 협의대상 전화번호 | 시간 무관 무조건 관리자 승인 + 협의대상 표시 | 관리자 화면 뱃지 |

그림 5-2 · 신청 승인 플로우

## 5-3. 신청자 직접 추가 (v1.4 신규)

앱 미가입자(전화·카톡 신청)를 관리자가 공고에 직접 등록.

• 공고 상세 → 신청자 목록 헤더 [+ 알바생 직접 추가]

• 이름 + 전화번호 검색 → 기존 알바생이면 매칭, 신규면 등록

• 협의대상 자동 매칭 (전화번호 기반)

## 5-4. 관리자 강제 취소 (v1.4 신규)

• 공고 상세 → 신청자 목록 행 우측 [신청 취소]

• 1:1 문의로 사유 받은 후 운영자 처리

• open/closed 공고만 가능 (이미 진행/종료 공고 X)

## 5-5. 대기열 시스템

• FULL 공고 시 대기 신청 가능 (cap × 2배 한도, POLICY.WL_FACTOR)

• 수락 제한시간: 24h 전 → 2시간, 24h 이내 → 30분

• 자동거절 처리 후 다음 대기자에게 자리 제안

• 대기 소진 시 REOPENED 상태로 재모집 가능

그림 5-5 · 대기열 플로우

# 6. 포인트 시스템

## 6-1. 적립

| 항목 | 금액 | 조건 |
| --- | --- | --- |
| 공고당 기본 적립 | 1,000P (통일) | 정상 출퇴근 완료 시 |
| 공고별 조정 | 마스터/관리자 입력 | 등록 폼에서 직접 설정 |
| 같이하기 보너스 | +3,000P (각자) | 양쪽 정시 출근 자동 / 정정 인정 시 수동 |
| 회원가입 보너스 | 1,000P | 최초 1회 |
| 이벤트성 | 마스터 수동 | 관리자 계정에서 일괄 지급 |

v1.4 변경: v1.3까지 시간대별 차등 (주간 1000P, 야간 1500P 등) → 공고당 1,000P 통일로 단순화. 공고 등록 시 마스터/관리자가 자유 조정 가능.

## 6-2. 출금 정책

• 최초 3만P 달성 시 출금 가능 (POLICY.POINT_MIN_WITHDRAW)

• 1만P 단위로 출금 (POLICY.POINT_WITHDRAW_UNIT)

• 1일 최대 10만P 출금 한도 (POLICY.POINT_DAILY_MAX)

• 1차 출시: 반자동 처리 — 사장님이 인터넷뱅킹 수동 이체 + 앱에서 '처리 완료' 클릭

• 토스 자동 이체는 본 계약 범위 외 (전자금융업 등록 후 별도 계약, 14-1 특약)

• 출금 실패 시: 로그 자동 저장 → 관리자 확인 후 별도 수동 입금 처리

## 6-3. 포인트 회수 (v1.4 신규)

무단결근 사후 발견 / 부정 출근 / 정책 위반 시 관리자가 사후 처리.

• 근무자 상세 페이지 헤더 [⛔ 포인트 회수] 버튼

• 가용 잔액 캡 적용 — 출금 대기 중 포인트는 회수 불가 (출금 보호)

• 회수 사유 입력 필수 → 감사로그 자동 기록

• 잔액 0이면 회수 버튼 비활성화

## 6-4. 권한별 한도

| 권한 | 포인트 지급 한도 | 포인트 회수 |
| --- | --- | --- |
| 마스터 | 무제한 | 전 근무지 가능 |
| 관리자 1등급 | 공고당 5,000P (가이드) | 전 근무지 가능 |
| 관리자 2등급 | 공고당 3,000P (가이드) | 담당 근무지만 |

※ admin1·2 한도는 이월 안건 N14 (사장님 결정 대기)

# 7. 근무지 + 통근버스 (v1.4 매트릭스 모델)

## 7-1. 근무지 목록

총 11개 근무지 (CJ대한통운 6 / 롯데택배 3 / 컨벤션 2)

| 파트너사 | 근무지 | 주소 |
| --- | --- | --- |
| CJ대한통운 | 곤지암 MegaHub | 경기 광주시 도척면 |
|  | 용인 Hub | 경기 용인시 처인구 양지면 |
|  | 군포 Hub_A | 경기 군포시 부곡동 |
|  | 군포 Hub_B | 경기 군포시 금정동 |
|  | 이천 MpHub | 경기 이천시 부발읍 |
|  | 안성 MpHub | 경기 안성시 공도읍 |
| 롯데택배 | 진천 MegaHub | 충북 진천군 이월면 |
|  | 남양주 Hub | 경기 남양주시 화도읍 |
|  | 군포 Hub | 경기 군포시 당정동 |
| 컨벤션 | L타워 웨딩홀 | 서울 강남구 테헤란로 |
|  | W힐스 웨딩홀 | 서울 서초구 서초대로 |

## 7-2. 통근버스 매트릭스 모델 (v1.4 신규)

작업시작시각 × 노선 매트릭스 구조. 각 시간 슬롯마다 출발지·정류장·시간 매핑.

예시 — CJ 곤지암 MegaHub: 23개 노선 × 28시간 슬롯 (17:00~21:30 · 10분 단위) 노선: 사당, 사당2, 사당3, 사당4, 부평 등 슬롯: 작업시작시각 17:00 일 때 사당 출발 14:55, 부평 출발 14:40 (사전 픽업)

자동 알림 연계

• 근무 1시간 전 자동 알림에 통근버스 정보 동시 발송

• 사용자 위치 → 가까운 정류장 자동 추천 (카카오맵 길찾기)

• 탑승 가이드 (도보 N분 / 환승 안내 / 정류장 사진)

## 7-3. 시간표 갱신 (운영자 자가)

• 엑셀 (XLSX/CSV) 업로드/다운로드 — 운영자가 직접 갱신

• 근무지별 별도 시간표 관리

• 적용 시점 지정 (즉시 / 예약)

• 기존 시간표 자동 백업 (롤백 가능)

## 7-4. 통근버스 운영 중단 대응 (이월 N31 — 미구현)

폭설/사고/기사 결근 등 긴급 운영 중단 상황. 정책 미확정 상태로 사장님 결정 대기.

필요 데이터 모델 (Phase 2): 노선별 운휴 토글, 차수별 결행, 자동 재배치, 페널티 면제 차상위 노선 만석 시 택시비 지원 여부 — 사장님 결정 필요

## 7-5. 택배 주 4일 제한

v1.4 변경 ⭐ v1.3에서는 파트너사 단위 (CJ 통합 4일) → v1.4에서 동일 근무지 단위로 변경 → 같은 알바생이 곤지암 4일 + 이천 2일 등 다른 근무지 추가 출근 가능 → 컨벤션은 제한 없음

## 7-6. 주휴수당 정책 v1.1 (v1.4 갱신 ⭐)

v1.3에서 동일 근무지 vs 파트너사 통합이 미정으로 남았던 안건이, 노동법 자문 결과 모두 동일 근무지 기준 (A안)으로 통일되었습니다.

| 파트너사 | 만근 기준 단위 | 만근 일수 | 발생 |
| --- | --- | --- | --- |
| 컨벤션 (L타워·W힐스) | 동일 근무지 | 주 2일 출근 | 그 근무지에서 발생 |
| CJ대한통운 | 동일 근무지 ⭐ | 주 4일 출근 | 그 근무지에서 발생 |
| 롯데택배 | 동일 근무지 ⭐ | 주 4일 출근 | 그 근무지에서 발생 |

공통 조건: 주 15시간 이상 (해당 근무지 기준)

예시 — 한 알바생의 이번 주 출근: 김OO: CJ 곤지암 4일 + CJ 용인 2일 + L타워 2일 → CJ 곤지암 4일 ✓ → 곤지암 주휴수당 발생 → CJ 용인 2일 ✗ → 미달 (4일 필요) → L타워 2일 ✓ → L타워 주휴수당 발생 → 한 알바생이 2개 근무지에서 동시 발생 가능

알바생 앱 팝업 안내

• 컨벤션: 같은 근무지 2일째 신청 시 "주휴수당 대상이에요"

• CJ/롯데: 같은 근무지 N회 출근 상태에서 신청 시 "동일 근무지 4회 만근 시 주휴수당 대상"

• 예상 주휴수당 약 OOO,OOO원 (참고용 표시)

지급 책임

알바비·주휴수당 모두 파트너사가 직접 지급 (잡핏은 안내·집계만, 정산 책임 X) 파트너사 정산 리포트로 알바생별 주휴수당 합계 자동 집계

# 8. 단일 세션 정책

• 로그인 시 고유 sessionId 생성 → DB 저장

• 30초마다 sessionId 검증, 불일치 시 강제 로그아웃

• 동시 접속: 핸드폰 1대 + PC 1대 (같은 계정)

• 동일 기기 유형 로그인 시 기존 세션 강제 로그아웃

• 이월 안건 N21: 관리자 앱 ↔ 웹 동시 로그인 정책 (사장님 결정)

# 9. 알림 시스템

## 9-1. 알림 분류

| 알림 | 분류 | 동의 필요 |
| --- | --- | --- |
| 신청 승인/거절 | 서비스 | 불필요 |
| 출근 리마인드 (1시간 전 자동) | 서비스 | 불필요 |
| GPS 출근/퇴근 | 서비스 | 불필요 |
| 신청자 알림 (수동) | 서비스 | 불필요 |
| 자동 알림 (시작 1시간 전) [v1.4] | 서비스 | 불필요 |
| 경고 / 포인트 회수 | 서비스 | 불필요 |
| 통근버스 가이드 | 서비스 | 불필요 |
| 긴급 구인 | 구인 알림 (옵션) | 회원가입 시 |
| 포인트 적립/만료 / 즐겨찾기 새 공고 / REOPENED | 마케팅 | 회원가입 시 |

## 9-2. 야간 발송 제한

• 22:00 ~ 08:00 알림 발송 금지 → 08:00 일괄 발송

• 예외: 출근/대기열/긴급 구인 알림은 야간에도 발송

## 9-3. 알림 이력 저장 (v1.4 풀 보존)

• 발송 본문 + 수신자 풀 + 발송 시각 모두 보존

• 재발송 가능 (실패 케이스 추적용)

• 감사로그 연계 — 누가 언제 무엇을 발송했는지 추적

# 10. 시스템 구조도

## 10-1. 주요 연동

그림 10-1 · 잡핏 시스템 아키텍처 (Phase 2 목표)

## 10-2. 플랫폼 구성

| 플랫폼 | 기술 스택 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 관리자 웹 | Next.js / Vite + React | 현재 Vanilla JS IIFE → Phase 2 재구현 |
| 알바생 앱·관리자 앱 | Flutter 3.x | iOS/Android 단일 코드베이스 (Phase 3) |
| 백엔드 | Supabase | PostgreSQL + Auth + Storage + Realtime + RLS |
| 지도 | kakao_map_plugin | 1차 / iOS 이슈 시 flutter_naver_map 대체 (14-3 특약) |
| 푸시 | FCM + 카카오 알림톡 | 야간 22~08 제한 |
| 출금 | 수동 → 토스 자동화 | 전자금융업 등록 후 (14-1 특약) |

## 10-3. 동시성 처리

• 출근 버튼 동시 요청 → SQL 아토믹 체크인

• FULL 공고 동시 신청 → 트랜잭션 처리 + 대기열 자동 등록

• 같이하기 cascade → 트랜잭션으로 페어 동시 처리

# 11. 관리자 권한 구조 (3단계)

## 11-1. 권한 개요

그림 11-1 · 관리자 권한 3단계 + 관제 시스템 접근

| 권한 | 인원 | 범위 | 주요 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| 마스터 | 1명 | 전체 | 모든 권한 + 관리자 계정 관리 + 근무지 등록/영역 설정 + 협의대상 해제 + 감사로그 열람 |
| 관리자 1등급 | 소수 | 전 근무지 | 전 근무지 + 2등급 계정 관리 / 사장님 부재 대비 |
| 관리자 2등급 | 다수 | 지정 근무지 | 근무지 단위 자유 지정 (파트너사 경계 무관) / 경고 해제 가능 (담당) |

## 11-2. v1.4 신규 권한 사항

• 관제 시스템은 등급 무관 전원 접근 (전 근무지 열람)

• 감사로그 열람 = 마스터 전용

• 협의대상 해제 = 마스터 전용

• 포인트 회수 = 등급별 한도 (이월 안건 N14)

• 관리자 강제 취소 = 마스터/1·2등급 모두 가능

## 11-3. 권한 상세

| 기능 | 마스터 | 1등급 | 2등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| 근무지 등록 + GPS 영역 설정 | O | X | X |
| 관리자 계정 관리 | O | △ | X |
| 협의대상 해제 | O | X | X |
| 감사로그 열람 | O | X | X |
| 공고 등록·승인·취소 | O | O | △ (담당) |
| 근무자 관리·경고 부여 | O | O | △ (담당) |
| 관제 시스템 접근 | O | O (전체) | O (전체) |

# 12. 통근버스 운영 중단 대응 (v1.4 신규 — 이월 N31)

폭설/사고/기사 결근 등 통근버스 운영이 갑작스럽게 중단되는 상황에 대한 대응 방안. 정책 미확정 상태로 사장님 결정 대기 중.

## 12-1. 시나리오

1. 폭설·태풍: 노선 전체 운휴 (사전 예고 가능)

2. 사고: 특정 차량/노선 결행 (실시간 대응)

3. 기사 결근: 차상위 노선 합류 또는 차수 결행

4. 교통 정체: 도착 시간 지연 (출근 시간 자동 조정)

## 12-2. 필요 데이터 모델 (Phase 2)

• 노선 운휴 토글 (마스터/admin1) — 데이터 모델 + UI 필요

• 차수별 결행 (특정 작업시각 슬롯만)

• 신청자 자동 재배치 + 알림 (FCM)

• 페널티 면제 자동 적용 여부 (사장님 결정)

• 차상위 노선 만석 시 택시비 지원 여부

## 12-3. 사장님 결정 대기 정책 (이월 N31 세부)

Q1. 폭설/태풍 사전 예고 → 알바생 자동 취소 인정 여부 Q2. 차상위 노선 합류 시 추가 이동 시간 보상 여부 Q3. 택시비 지원 한도 (있다면) 및 영수증 처리 방법 Q4. 운영 중단으로 알바생 결근 시 페널티 면제 자동 / 수동 결정 Q5. 운영 재개 시 기존 신청자 우선 안내 / 대기열 재개 정책

## 12-4. 위험 운영 시나리오

• 최악의 케이스: 새벽 폭설 → 사당·부평 노선 운휴 → 알바생 50명 출근 불가

• → Phase 2에서 배포 전 운영 매뉴얼 필요

# 13. 디자인 가이드

관리자 웹 = 직원 내부용 → 폴리시 안 함 (v1.4 결정). 알바생 앱은 Phase 3에서 별도 디자이너 의뢰 검토.

### 컬러 팔레트 (현재 유지)

| 용도 | 컬러 코드 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 딥 네이비 (사이드바·제목) | #1B3A6B | 잡핏 JobFit |
| 인디고 (강조) | #1E40AF | 섹션 제목 |
| 로열 블루 (CTA·활성) | #2563EB | [저장] 버튼 |
| 성공 (출근·정상) | #22C55E | 🟢 출근 완료 |
| 경고 (지각·대기) | #F59E0B | 🟡 지각 |
| 에러 (결근·협의대상) | #EF4444 | 🔴 결근 |
| 보조 텍스트 | #6B7684 | 설명·메타 |
| 배경 | #F5F7FA | 기본 배경 |

# 14. 법적 검토 사항

출시 전 반드시 검토해야 할 7개 항목. 노동법 자문은 v1.1에서 완료 (주휴수당 동일 근무지 기준).

| 항목 | 상태 | 기관 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전자 근로계약서 법적 유효성 | ❌ 미진행 | 법무법인 | Phase 2 시작 전 권장 |
| 포인트-현금 출금 (전자금융업 등록) | ❌ 미진행 | 전자금융업 | 토스 자동화 위해 필수 |
| 포인트 유효기간 1년 적합성 | ❌ 미진행 | 법무법인 | 공정거래위원회 가이드 |
| 산재보험 가입 의무 주체 | ❌ 미진행 | 법무법인 | 잡핏 vs 파트너사 명확화 |
| 4대보험 일용직 처리 | ❌ 미진행 | 법무법인 | 공인노무사 동시 가능 |
| 개인정보처리방침 / 동의 | ❌ 미진행 | 법무법인 | GDPR 유사 가이드 적용 |
| 주휴수당 동일 근무지 기준 | ✅ 자문 완료 (v1.1) | 노동법 | 완료 |

## 개인정보 처리

• 수집 항목: 이름·생년월일·연락처·계좌·위치 정보

• 처리 위탁: Supabase (DB) / FCM (푸시) / 카카오 (알림톡)

• 보관 기간: 회원 탈퇴 후 3년 (법정 보존)

• 암호화: 전송 시 TLS / 저장 시 Supabase 기본 암호화

# 15. 역할 분담

## 15-1. Phase 1 — 관리자 웹 프로토타입 ✅ 완료

• 기획·디자인: 잡핏 프로젝트팀

• 프로토타입 개발: Vanilla JS IIFE (단일 SPA)

• 배포: GitHub Pages (https://mogi-jeong.github.io/jobfit/)

## 15-2. Phase 2 — Supabase 연동 + 관리자 웹 재구현 (개발자)

• 외부 개발자 — Next.js/Vite + React 재구현

• Supabase 셋업 + 11+ 테이블 스키마 + RLS

• FCM + 카카오 비즈니스 알림톡 연동

• Vercel/Cloudflare 배포

## 15-3. Phase 3 — 알바생 앱 + 관리자 앱 (Flutter 개발자)

• Flutter 3.x 단일 코드베이스

• 카카오 로그인 + GPS + 카카오맵 + FCM

• 관리자 앱은 1·2등급 현장 사용 (4탭)

• 앱스토어 / 플레이스토어 등록

## 15-4. 사장님 준비 사항

• 사업자 등록 / 통신판매업 신고

• 법무법인 6건 자문 (위 §14)

• 전자금융업 등록 (포인트 출금 자동화 시점)

• 초기 알바생/파트너사 온보딩

• 이월 안건 12건 결정 (N1·N5·N6·N8·N9·N13·N14·N18·N19·N21·N28·N30·N31)

# 16. 현재 테스트 URL (Phase 1 프로토타입)

| 환경 | URL | 비고 |
| --- | --- | --- |
| GitHub Pages | https://mogi-jeong.github.io/jobfit/ | 안정 배포 (디자인 레퍼런스) |
| GitHub Repo | https://github.com/mogi-jeong/jobfit | 소스코드 + 변경 이력 |
| 로컬 개발 | http://127.0.0.1:5500 | VS Code Live Server |

카카오 JavaScript API 도메인 등록: https://mogi-jeong.github.io / http://localhost / http://127.0.0.1:5500

# 17. 다음 회의 안건 (이월)

## 17-1. 미해결 사장님 결정 대기 (Phase 1.5)

| 번호 | 항목 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 관리자 로그인·계정 인증 방식 | 보안 점검 후 |
| N5 | 기간 공고 정의 + 포인트 지급 | 사장님 결정 필요 |
| N6 | 점검 모드 / 강제 업데이트 | 개발자+사장님 협의 |
| N8 | 관리자 1등급 실 인원 | 사장님 결정 필요 |
| N9 | 관리자 2등급 담당 근무지 배정 | 사장님 결정 필요 |
| N13 | 토스 출금 실패 처리 | 전자금융업 등록 후 |
| N14 | admin2 권한 세부 (포인트 한도) | 운영 후 보정 가능 |
| N18 | admin1·2 로그인 2FA | 보안 점검 후 |
| N19 | 신청 승인 6h 초과 처리 | 사장님 결정 필요 |
| N21 | 관리자 앱 ↔ 웹 동시 로그인 | 단일 세션 vs 분리 |
| N28 | 모집 대기 공고 자동 정리 | 운영 후 검토 |
| N30 | 출결 정정 사후 가능 기간 | 법무 자문 필요 |
| N31 | 통근버스 운영 중단 대응 (폭설·사고) | 사장님 결정 필요 |

## 17-2. 결정 완료 (v1.3 → v1.4)

• ✅ N4 대기열 (FULL → 자리 제안 → 자동거절 → REOPENED)

• ✅ N10 관제 시스템 필터

• ✅ N12 엑셀 업/다운로드 (5개 컨텍스트)

• ✅ N17 통근버스/지하철 가이드 (모바일 프레임 시뮬)

• ✅ N20 시간대별 주휴수당 팝업

• ✅ N23 같이하기 정책 v1

• ✅ N24 주휴수당 동일 근무지 기준 (노동법 자문)

• ✅ N29 잡핏 포인트 1,000P 통일

## 17-3. 개발 완료 후 테스트 예정

• 야간 알림 구체 동작

• GPS 권한 거부 시 대안 동작

• 택배 조기퇴근 처리 방식

• 동시 접속 SQL 아토믹 체크인

• 통근버스 매트릭스 부하 테스트 (24시간 644 셀 룩업)

# 18. 참고 문서

## 인계 패키지 v1.0 구성

| 문서 | 역할 | 분량 |
| --- | --- | --- |
| 잡핏_기획안_v1_4.docx (본 문서) | 전체 서비스 기획안 | 약 25페이지 |
| README.md | 인계 패키지 안내 + 빠른 실행 + 읽기 순서 | 238줄 |
| HANDOFF.md | 외부 개발자 인계 (Supabase 스키마 + API 매핑) | 923줄 |
| CLAUDE.md | 프로토타입 코드 구조 + 작업 지침 | 467줄 |
| 잡핏_변경이력.md | v1.0 → v1.4 전체 변경 이력 + 이월 안건 | 657줄 |
| 통근버스 시간표.xlsx | 곤지암 MegaHub 실 시간표 v1 | 23노선 × 28슬롯 |
| index.html + js/ | 프로토타입 코드 (디자인 레퍼런스) | 약 13,000줄 |

읽기 순서 권장: 본 기획안 → HANDOFF.md → CLAUDE.md → 변경이력.md 총 학습 시간: 약 4~5시간 (개발자 기준)

— 이상 — © 2026 잡핏(JobFit) · 기획안 v1.4